АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД  МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27 января 2014 г.        № 164

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка  от 12 сентября 2013 г. № 2762 «Об утверждении муниципальной программы «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации  городского округа город Михайловка, на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка от 08.08.2013г. № 2316 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка», распоряжением администрации городского округа город Михайловка от 14 августа 2013 года № 306-р «О разработке муниципальных программ городского круга город Михайловка на 2014-2016»  администрация городского округа   п о с т а н о в л я е т:

В муниципальную программу  городского округа город Михайловка «Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела по молодежной политике администрации  городского округа город Михайловка, на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка  от 12 сентября 2013 г. № 2762 , ( далее программа) внести следующие изменения:

1. По тексту программы слова «отдел по молодёжной политике заменить словами» отдел по спорту и молодёжной политике», слова «отдел по экономике» заменить на слова «отдел экономики, предпринимательства и защиты прав потребителей».

2. В паспорте программы в разделе «Объёмы и источники финансирования  цифру «392,5» заменить на цифру «130,0», цифру « 411,0» заменить на цифру « 673,5».

3. В программе:

- в разделе 3  «Основные цели, задачи и индикаторы программы» таблицу изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Базовый показатель 2013 год | Плановое значение (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество учреждений (и филиалов) оснащенных средствами противопожарного оповещения | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 2. | Количество учреждений (и филиалов) оснащенных планом эвакуации людей на случай возникновения пожара , соответствующим нормам. | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Количество работников ответственных за противопожарное состояние помещений, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума. | 9 | 2 | 8 | 8 |

- в разделе 6 «Перечень мероприятий программы» таблицу изложить в следующей редакции:

| Наименование мероприятия | 2014 год тыс.руб. | 2015 год тыс.руб | 2016 год тыс.руб | Итого: тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: МБУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодежи г.Михайловки» |
| Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций | 15,0 | - | - | 15,0 |
| План эвакуации людей на случай возникновения пожара | 25,0 | - | - | 24,0 |
| Обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние помещений | 0,0 | 21,5 | 11,0 | 32,5 |
| Приобретение пожарного шкафа сети внутреннего пожарного водопровода | 0,0 | 4,0 | - | 4,0 |
| Установка автоматической передачи объекта сигнала о возникновении пожара непосредственно диспетчеру ПЧ | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 300,0 |
| Установка распашных металлических решеток | 0,0 | 64,0 | - | 65,0 |
| Приобретение комплекта рукава и ствола пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода | 0,0 | 4,0 | - | 4,0 |
| ИТОГО: | 40,0 | 293,5 | 111,0 | 444,5 |
| Исполнитель: МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец» |
| Монтаж и установка пожарной сигнализации в 6-ти корпусах | 0,0 | 160,0 | 80,0 | 240,0 |
| Приобретение ручной мотопомпы | - | 60,0 | - | 60,0 |
| Устройство минерализованной полосы (опашка) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Капитальный ремонт наружного электроосвещения, замена устаревшего оборудования (согласно сметной документации) | - | - | 1197, 91 | 1 197, 91 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | - | 70,0 | - | 70,0 |
| Устройство нового пожарного резервуара на 60 кб.м. | - | - | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО: | 90,0 | 380,0 | 1467,91 | 1 937,91 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 130 | 673,5 | 1578,91 | 2382,41 |

-  раздел  7  «Ресурсное обеспечение программы»  изложить в следующей редакции:   «Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства городского бюджета в сумме  2 382,41 тыс. рублей, в т.ч.

2014 год – 130,0 тыс. рублей;

2015 год – 673,5 тыс. рублей;

2016 год – 1578,91 тыс. рублей.

Допускается софинансирование данной Программы из федерального и областного бюджета, внебюджетных источников, средств юридических и физических лиц».

- в разделе 10 «Технико-экономическое обоснование» строку «Финансирование Программы осуществляется за счет средств   местного бюджета в сумме в сумме 2 382,41 тыс. рублей, в т.ч. 2014 год – 392,5 тыс. рублей; 2015 год – 411,0 тыс. рублей; 2016 год – 1578,91 тыс. рублей» заменить на строку «Финансирование Программы осуществляется за счет средств   местного бюджета в сумме в сумме 2 382,41 тыс. рублей, в т.ч. 2014 год – 130,0 тыс. рублей; 2015 год – 673,5 тыс. рублей; 2016 год – 1578,91 тыс. рублей».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию и  распространяет свое действие на  правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа по социальному развитию Сафонова В.И.

Глава  городского округа                                               Н.П.Семисотов