Утверждена

постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области

от №

Муниципальная программа «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 22 июля 2019 г. № 427-р «О разработке муниципальной программы  «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» |
| Основной разработчик Программы | МКУ «ЦИКТ» |
| Исполнители мероприятий Программы | МКУ «ЦИКТ», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области. |
| Основные цели Программы | содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городском округе город Михайловка, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение высокой степени информационной открытости органов местного самоуправления для общества.  - Повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования информационных технологий.  - Обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов администрации городского округа город Михайловка |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 - 2022 годы |
| Перечень мероприятий Программы | - развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы администрации городского округа город Михайловка;  - разработка и доработка геоинформационных систем администрации городского округа город Михайловка;  - формирование «электронного муниципалитета» в рамках администрации городского округа город Михайловка;  - развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации администрации городского округа город Михайловка |
| Объем и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 5200 тыс. рублей, в том числе:  2020 год - 2215 тыс. рублей;  2021 год - 1767 тыс. рублей;  2022 год - 1218 тыс. рублей.  Источник финансирования Программы - бюджет городского округа город Михайловка |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет МКУ «ЦИКТ».  Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за отчетным, в отдел экономического развития и проектной деятельности предоставляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по Программе и эффективности использования финансовых средств. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение высокой степени информационной открытости органов местного самоуправления для общества.  2. Повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования информационных технологий.  3. Обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов администрации городского округа город Михайловка |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОЙ СФЕРЫ

Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства", повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка - процесс, который не завершен и требует постоянного решения комплекса задач для поддержания имеющихся результатов и их улучшения.

При этом обязательным условием эффективного взаимодействия администрации городского округа город Михайловка и общества являются развитые коммуникации, в том числе в публичной информационной сфере. Развитие информационного пространства служит важнейшим стимулом для обеспечения прозрачности, информационной открытости администрации городского округа город Михайловка и является мощным средством повышения эффективности работы всех управленческих структур.

В настоящее время в сфере развития информационно-коммуникационных технологий в администрации городского округа город Михайловка (далее - ИКТ) достигнуты следующие результаты:

1. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка, обеспеченных доступом к единой мультисервисной сети, - 100%.

2. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, - 90%.

3. Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 7 лет, - 65%.

4. Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в течение года - 1,5 часа.

5. Количество сотрудников, постоянно использующих геоинформационные системы для повышения эффективности исполнения своих должностных обязанностей, - 80 человек.

6. Доля обращений населения через виртуальную приемную официального Интернет-сайта администрации городского округа город Михайловка к общему числу поступивших - 20%.

7. Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП в единой системе документооборота, - 100%.

8. Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии с [Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"](http://docs.cntd.ru/document/902141645), - 100%.

9. Доля защищенных каналов связи - 100%.

10. Доля защищенных информационных систем - 100%.

Однако имеющееся компьютерное оборудование, приобретенное более 7 лет назад, не позволяет использовать для работы новые информационные технологии и системы, необходимо дальнейшее обновление компьютерного парка всех структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка. Доля компьютеров, отвечающих современным требованиям, составляет сейчас не более 65%.

На сегодняшний день подлежат замене компьютеры с устаревшей конфигурацией, которые по-прежнему эксплуатируются.

Предстоит дальнейшая модернизация серверного узла, увеличение объема резервирования хранилища данных и обеспечение информационной безопасности.

Назревает вопрос модернизации кабельной инфраструктуры, которая развивалась по мере необходимости, по мере роста числа пользователей.

Все чаще возникают проблемы при переезде пользователей, перекоммутации линий, определении проблем с сетевыми соединениями.

Требуется дальнейшее развитие геоинформационной системы:

- создание новых функциональных возможностей.

В целях реализации гражданских прав и свобод общества существует насущная необходимость обеспечения оперативного и комфортного доступа граждан и юридических лиц к муниципальным услугам в электронном виде и информации о деятельности администрации городского округа город Михайловка.

Рационально также сократить долю используемого программного обеспечения, которое по своим функциональным характеристикам не обеспечивает эффективную работу сотрудников.

Необходимо дальнейшее проведение работы по приобретению и внедрению сертифицированных аппаратных и программных средств технической защиты информации, реализации мероприятий по защите специальных объектов информатизации, эксплуатируемых в администрации городского округа город Михайловка.

Эффективное решение указанных проблем возможно путем применения программно-целевого метода планирования, который позволит:

- проводить единую техническую политику при решении задач в сфере развития и использования ИКТ;

- обеспечить согласованность использования финансовых ресурсов главными распорядителями бюджета городского округа город Михайловка;

- обеспечить эффективное расходование средств городского бюджета, предоставляемых на развитие ИКТ;

- решить общесистемные проблемы информатизации администрации городского округа город Михайловка;

- обеспечить защиту персональных данных;

- увеличить удовлетворенность населения качеством получаемых муниципальных услуг и информированием о деятельности органа местного самоуправления (администрации городского округа город Михайловка);

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования ИКТ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городском округе город Михайловка, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.

Задачи Программы:

- Обеспечение высокой степени информационной открытости органов местного самоуправления для общества.

- Повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования информационных технологий.

- Обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов администрации городского округа город Михайловка

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

1. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка, обеспеченных доступом к единой мультисервисной сети, от общего количества рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка.

2. Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, от общего количества рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка.

3. Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 7 лет, от общего количества рабочих мест.

4. Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в течение года.

5. Количество сотрудников, постоянно использующихгеоинформационные системы для повышения эффективности исполнения своих должностных обязанностей.

6. Доля обращений населения через виртуальную приемную официального Интернет-сайта администрации городского округа город Михайловка от общего числа поступивших обращений населения.

7. Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП в единой системе документооборота, от общего количества структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка.

8. Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии с [Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"](http://docs.cntd.ru/document/902141645), от общего количества структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка.

9. Доля защищенных каналов связи от общего количества каналов связи.

10. Доля защищенных информационных систем от общего количества информационных систем.

11. Разработка и доработка геоинформационных систем администрации городского округа город Михайловка.

Значения целевых показателей реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

3. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы – 2020-2022 годы в один этап

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком муниципальной программы «Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» является администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Основной разработчик Программы – МКУ «ЦИКТ», который:

- управляет реализацией Программы;

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- осуществляет контроль по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию программы;

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых средств;

- представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В структуре муниципальной программы предусмотрены четыре основных мероприятия:

- развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы администрации городского округа город Михайловка;

- разработка и доработка геоинформационных систем администрации городского округа город Михайловка;

- формирование "электронного муниципалитета" в рамках администрации городского округа город Михайловка;

- развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации администрации городского округа город Михайловка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источник финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
|  |  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 1 муниципальной программы: развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы администрации городского округа город Михайловка | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 7 лет, от общего количества рабочих мест (процентов) | x | x | x | x | x | x | 70 | 75 | 80 |
| 1.2. | Доля рабочих мест сотрудников фдминистрации городского округа город Михайловка, обеспеченных доступом к единой мультисервисной сети, от общего количества рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка (процентов) | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в течение года (часов) | x | x | x | x | x | x | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.4. | Приобретение и обновление пользовательских аппаратных средств вычислительной техники, их содержание и обслуживание, приобретение расходных материалов | Администрация городского округа город Михайловка | бюджет городского округа город Михайловка | 1350,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | x | x | x |
| 1.5. | Приобретение и обновление общесистемного лицензионного программного обеспечения | Администрации городского округа город Михайловка | бюджет городского округа город Михайловка | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | x | x | x |
| 1.6. | Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры (приобретение серверов, сетевого оборудования, серверных программных продуктов, прокладка каналов связи, техническое обслуживание серверных инженерных систем) | Администрации городского округа город Михайловка | бюджет городского округа город Михайловка | 1400,000 | 600,000 | 600,000 | 200,000 | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  | бюджет городского округа город Михайловка | 3050,000 | 1150,000 | 1150,000 | 750,000 | x | x | x |
| Основное мероприятие 2 муниципальной программы: разработка и доработка геоинформационных систем администрации городского округа город Михайловка | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Разработка и доработка геоинформационных систем администрации городского округа город Михайловка (да/нет) | x | x | x | x | x | x | нет | да | нет |
| 1.8. | Разработка и доработка геоинформационных систем администрации городского округа город Михайловка | МКУ «ЦИКТ» | бюджет городского округа город Михайловка | 150,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 2 муниципальной программы | |  | бюджет городского округа город Михайловка | 150,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | x | x | x |
| Основное мероприятие 3 муниципальной программы: формирование "электронного муниципалитета" в рамках администрации городского округа город Михайловка | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Доля обращений населения через виртуальную приемную официального Интернет-сайта администрации городского округа город Михайловка от общего числа поступивших обращений населения (процентов) | x | x | x | x | x | x | 20 | 22 | 24 |
| 1.10. | Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии с [Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"](http://docs.cntd.ru/document/902141645), от общего количества структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка (процентов) | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1.11. | Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП в единой системе документооборота, от общего количества структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка (процентов) | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1.12. | Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, от общего количества рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка (процентов) | x | x | x | x | x | x | 93 | 94 | 95 |
| 1.13. | Количество сотрудников, постоянно использующих геоинформационные системы для повышения эффективности исполнения своих должностных обязанностей (человек) | x | x | x | x | x | x | 80 | 82 | 85 |
| 1.14. | Приобретение программного обеспечения и обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации городского округа город Михайловка с помощью Интернет-сайта | Администрация городского округа город Михайловка. МКУ «ЦИКТ» | бюджет городского округа город Михайловка | 65,000 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | x | x | x |
| 1.15. | Обеспечение доступа работников администрации городского округа город Михайловка к сети Интернет по каналам единой мультисервисной сети | Администрация городского округа город Михайловка | бюджет городского округа город Михайловка | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | x | x | x |
| 1.16. | Развитие информационных систем администрации городского округа город Михайловка, приобретение прикладного программного обеспечения, в т.ч. разработка и модернизация информационных систем для обеспечения предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Администрации городского округа город Михайловка | бюджет городского округа город Михайловка | 135,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы | |  | бюджет городского округа город Михайловка | 800,000 | 265,000 | 267,000 | 268,000 | x | x | x |
| Основное мероприятие 4 муниципальной программы: развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации администрации городского округа город Михайловка | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Доля защищенных каналов связи от общего количества каналов связи (процентов) | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1.18. | Доля защищенных информационных систем от общего количества информационных систем (процентов) | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
| 1.19. | Развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации администрации городского округа город Михайловка | МКУ «ЦИКТ» | бюджет городского округа город Михайловка | 1200,000 | 800,000 | 200,000 | 200,000 | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы | |  | бюджет городского округа город Михайловка | 1200,000 | 800,000 | 200,000 | 200,000 | x | x | x |
| Всего по муниципальной программе | |  | бюджет городского округа город Михайловка | 5200,000 | 2215,000 | 1767,000 | 1218,000 | x | x | x |

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 5200 тыс. рублей, в том числе:

- 2020 год - 2215 тыс. рублей;

- 2021 год - 1767 тыс. рублей;

- 2022 год - 1218 тыс. рублей.

Источник финансирования муниципальной программы - бюджет городского округа город Михайловка.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, что может повлечь выполнение запланированных основных мероприятий не в полном объеме.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Михайловка подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета городского округа город Михайловка на соответствующий финансовый год и плановые периоды.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Организацию управления Программы осуществляет МКУ «ЦИКТ», который так же осуществляет контроль:

- за целевым и эффективным использованием средств выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для выполнения Программы;

- за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнения работ и (или)оказания услуг, необходимых для реализации Программы;

- за достижением целей и задач.

Ежеквартально до 15-го числа месяца следующего за отчетным, в отдел экономического развития и проектной деятельности предоставляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по Программе и эффективности использования финансовых средств, которые должны содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период и нарастающим итогом с начала года;

- данные о целевом использовании;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при ее утверждении;

- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы.

8. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Выполнение мероприятий Программы в планируемом объеме позволит:

- Обеспечить высокую степень информационной открытости органов местного самоуправления для общества.

- Повысить эффективность муниципального управления за счет более качественного использования информационных технологий.

- Обеспечить бесперебойное функционирование и безопасность информационных систем и ресурсов администрации городского округа город Михайловка.

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом экономического развития и проектной деятельности в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа город Михайловка Волгоградской области.

В составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе разработчиком муниципальной программы в отдел экономического развития и проектной деятельности предоставляется информация, необходимая для проведения оценки эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год по показателям результативности выполнения мероприятий, указанным в данной Программе.

9. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий по обеспечению информатизации администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области

Для реализации мероприятий Программы используется материально-техническая база администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2020-2022 годы составит5200,0 тыс. рублей, из них по годам финансирования:

- в 2020 год -2215,0 тыс. рублей;

- в 2021 год -1767,0 тыс. рублей;

- в 2022 год -1218,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать обеспечению высокой степени информационной открытости органов местного самоуправления для общества, повышению эффективности муниципального управления за счет более качественного использования информационных технологий, обеспечению бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов администрации городского округа город Михайловка

Приложение N 1. Целевые показатели реализации муниципальной программы "Информатизация администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы"

Приложение N 1  
к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей | Планируемое значение показателей | | |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка, обеспеченных доступом к единой мультисервисной сети, от общего количества рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, от общего количества рабочих мест сотрудников администрации городского округа город Михайловка | проценты | 90 | 93 | 94 | 95 |
| 3. | Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 7 лет, от общего количества рабочих мест | процентов | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 4. | Время простоя (недоступности) информационных ресурсов в течение года | часы | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Разработка и доработка геоинформационных систем администрации городского округа город Михайловка | да/нет | нет | нет | да | нет |
| 6. | Количество сотрудников, постоянно использующих геоинформационные системы для повышения эффективности исполнения своих должностных обязанностей | человек | 80 | 80 | 82 | 85 |
| 7. | Доля обращений населения через виртуальную приемную официального Интернет-сайта администрации городского округа город Михайловка от общего числа поступивших обращений населения | проценты | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 8. | Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП в единой системе документооборота, от общего количества структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка, предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии с [Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"](http://docs.cntd.ru/document/902141645), от общего количества структурных подразделений администрации городского округа город Михайловка | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Доля защищенных каналов связи от общего количества каналов связи | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Доля защищенных информационных систем от общего количества информационных систем | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |