АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31мая 2017 г.                                       № 1306

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 02 сентября 2016 г. № 2287 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 02.09.2016 № 2287 (в ред. постановлений от 17.10.2016  № 2644; от 30.01.2017 № 240; от 07.02.2017 № 298; от 23.03.2017 № 670) следующие изменения:

Приложение 1 ''Перечень и прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной Программы "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы" изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во (физ. объемы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет городского округа | бюджет Волгоградской области | Всего |
| 2017 год |
| 1. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению |
| 1.1 | Увеличение уставного фонда МУП ''Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство'' | 1 ед. | 1070,0 | - | 1070,0 |
| 1.2 | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объект: «Реконструкция водовода d-500мм от площадки водозаборных сооружений в районе п. Себрово, между камерами №18 и №21. МУП ''Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство'' | 884 п.м. | 8074,0 | - | 8074,0 |
| 1.3 | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объект: Реконструкция водозаборной скважины с заменой водоподъемного оборудования в х. Сеничкин Михайловского района. МУП ''Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство'' | 1 ед. | 1340,0 | - | 1340,0 |
| 1.4 | Реконструкция водопроводной сети протяженностью 118 585,7 м в г. Михайловка по ул. Дзержинского от ул. Урицкого до ул. Пархоменко. | 1 ед. | 311,0 | - | 311,0 |
| 1.5 | Строительство магистрального водовода от фильтровальной станции до ул. Столбовая г. Михайловка Волгоградской области. Корректировка проектно-сметной документации. | 1 ед. | 600,0 | - | 600,0 |
| 1.6 | «Водопровод в р.п. Себрово городского округа город Михайловка». Изготовление проектно-сметной документации. | 1 ед. | 400,0 | - | 400,0 |
| Итого по водоснабжению | 11 795,0 | - | 11795,0 |
| 2. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по газоснабжению |
| 2.1 | Внутрипоселковый газопровод в х.Поддубный Михайловского района Волгоградской области. Кредиторская задолженность. | 1 ед. | - | 2 777,5 | 2 777,5 |
| 2.2 | Строительство внутрипоселкового газопровода в х.Субботин Михайловского района Волгоградской области. Кредиторская задолженность. | 1 ед. | - | 8 697,9 | 8 697,9 |
| 2.3 | Внутрипоселковый газопровод в х. Глинище Михайловского района Волгоградской области. Кредиторская задолженность. | 1 ед. | - | 4 070,6 | 4 070,6 |
| 2.4 | Внутрипоселковый газопровод в х.Поддубный Михайловского района Волгоградской области. Пусконаладочные работы. | 1 ед. | 34,7 | - | 34,7 |
| Итого по газоснабжению | 34,7 | 15 546,0 | 15 580,7 |
| 3. Строительство и модернизация объектов коммунальной Инфраструктуры по теплоснабжению |
| 3.1 | Строительство котельной для отопления СДК в х.Плотников-2 Михайловского района Волгоградской области. Проектно-сметная документация, госэкспертиза | - | 265,1 | - | 265,1 |
| Итого по теплоснабжению | 265,1 | - | 265,1 |
| Всего на 2017 год | 12 094,8 | 15 546,0 | 27 640,8 |
| 2018 год |
| 1. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению |
| 1.1 | Водоснабжение жилых домов по ул. Д. Бедного, ул. Дачная, ул. Балочная, ул. Демократическая городского округа город Михайловка Волгоградской области. Строительство | 2795 п.м | 3 157,5 | - | 3 157,5 |
| 1.2 | Водоснабжение жилого дома по пер. Весенний, 4, городского округа город Михайловка Волгоградской области. Строительство | 185 п.м | 253,3 | - | 253,3 |
| 1.3 | Строительство наружного водопровода по ул. С. Филиппова, городского округа город Михайловка Волгоградской области. Строительство | 793 п.м | 1502,0 | - | 1502,0 |
| 1.4 | Водоснабжение жилого массива: водопроводная сеть по ул. Дзержинского от ул. Урицкого до ул. Ангарская городского округа город Михайловка Волгоградской области. Строительство | 921 п.м. | 1138,3 | - | 1138,3 |
| 1.5 | Строительство водопровода по, ул.Новосельская от ул. Армавирская до домовладения № 3 по ул. Новосельская городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 143 п.м | 249,0 | - | 249,0 |
| 1.6 | Строительство участка водопровода по, ул. Новосельская от ул. Армавирская до домовладения № 9 по ул. Новосельская городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 91,5 п.м | 209,3 | - | 209,3 |
| 1.7 | Субсидии МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. Строительство скважин на территории водозаборных сооружений г. Михайловка Волгоградской области. | 2 шт | 5 000,0 | - | 5 000,0 |
| Итого | 11 509,4 | - | 11 509,4 |
| Всего на 2018 год | 11 509,4 | - | 11 509,4 |
| 2019 год |
| 1. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по водоснабжению |
| 1.1 | Строительство уличного водопровода, пер. Слявянский в пределах от ул. Славянской до домовладения № 4 по пер. Славянский городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 100 п.м. | 147,0 | - | 147,0 |
| 1.2 | Строительство участка водопровода по ул. Песочная от колодца № 1 до жилого дома № 21 по ул. Песочная городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 95 п.м. | 126,1 | - | 126,1 |
| 1.3 | Строительство уличного водопровода по, ул. Армавирская до домовладения № 15 по ул. Слободскаягородского округа город Михайловка Волгоградской области. | 77 п.м. | 170,0 | - | 170,0 |
| 1.4 | Строительство водопровода по ул. Краснодонской городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 824 п.м. | 1 197,5 | - | 1 197,5 |
| 1.5 | Строительство участка уличного водопровода по ул. Жуковского, ул. Виноградная от существующего водопровода проходящего по ул. Пархоменко до ул. П. Морозова городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 230 п.м. | 352,3 | - | 352,3 |
| 1.6 | Строительство участка водопровода по ул. Саратовская от колодца № 1 до жилого дома № 29 по ул. Колхозная городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 73 п.м. | 136,3 | - | 136,3 |
| 1.7 | Строительство уличного водопровода, ул. Сиреневая от существующего водопровода по ул. Сиреневая до домовладения № 1 по ул. Колхозная городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 40 п.м. | 89,0 | - | 89,0 |
| 1.8 | Водоснабжение жилого массива: закольцовка водопроводной сети по, ул. Эстонская, ул. Матросова до пер. Школьный городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 155 п.м | 156,0 | - | 156,0 |
| 1.9 | Строительство участка водопровода по ул. Гагарина и ул. Лазоревая от колодца № 1 до жилого дома № 18 по ул. Лазоревая городского округа город Михайловка Волгоградской области. | 180 п.м. | 150,5 | - | 150,5 |
| Итого | 2 524,7 | - | 2 524,7 |
| Всего на 2019 год | 2 524,7 | - | 2 524,7 |
| ИТОГО по Программе | 26 128,9 | 15 546,0 | 41 674,9 |

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

городского округа                                                                            С.А. Фомин