О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний отопительный период 2015/2016 годов

В целях обеспечения своевременной  и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа город Михайловка к устойчивому функционированию  в осенне-зимний период 2015/2016 годов, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, постановлением Администрации Волгоградской области от 22.05.2015 г. № 190-П "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Волгоградской области к работе в осенне-зимний период  2015/2016 годов",  пунктом 4 части 1 статьи 5  Устава  городского  округа  город Михайловка,    администрация    городского   округа   город     Михайловка п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать комиссию по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов (далее по тексту - комиссия) и утвердить ее состав согласно Приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии согласно Приложению 2.

3. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/ 2016 годов согласно Приложению 3.

4. Утвердить график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний отопительный период 2015/2016 годов согласно Приложению 4.

5. Утвердить график подготовки объектов социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний отопительный период 2015/2016 годов согласно Приложению 5.

6.  Утвердить перечень объектов, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов и получению паспорта готовности согласно Приложению 6.

7. Комиссии вести постоянный контроль подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний отопительный период 2015/2016 годов, для чего:

- обеспечить контроль создания организациями жилищно-коммунального хозяйства обязательных резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий;

- обеспечить контроль соблюдения графиков подготовки к отопительному периоду 2015/2016 годов теплоснабжающих организаций,  предприятий жилищно-коммунального хозяйства, организаций, управляющих жилищным фондом, а также учреждений социальной сферы.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Кучерова В.В.

Глава администрации городского округа	                                   И.Н. Эфрос

Приложение 1

к постановлению администрации городского     округа город Михайловка   от 28 мая 2015 г  № 1521

СОСТАВ

комиссии по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов

Кучеров В.В. - заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии;

Дорофеев И.П. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка, заместитель председателя комиссии;

Кузнецов А.Г. - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Закураева Е.Н. - начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа город Михайловка;

Зацепина Е.Л. - начальник отдела по культуре администрации городского округа город Михайловка;

Казьмин В.А. - начальник отдела по ГО и ЧС администрации городского округа город Михайловка;

Наумова Н.В. - начальник отдела по образованию администрации городского округа город Михайловка;

Немаева О.С. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка;

Степанников П.А. - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Михайловка;

Барышников В.В. - ведущий инженер МКУ "Отдел капитального строительства".

Начальник общего отдела                                                           Л.А. Алехина

Приложение 2

к постановлению администрации городского     округа город Михайловка   от 28 мая 2015 г  № 1521

Положение

о комиссии по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов

1. Комиссия по координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов создается для организации взаимодействия структур городского округа город Михайловка по вопросам обеспечения надлежащей подготовки к проведению отопительного периода.

2. Комиссия действует в рамках законодательства Российской Федерации, законодательства Волгоградской области, а также руководствуется настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодействия организаций (независимо от организационно-правовой формы), ответственных за подготовку к проведению отопительного периода.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов;

- принимает участие в разработке мер по решению вопросов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов;

- рассматривает вопросы создания запасов материально-технических ресурсов предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

- запрашивать у организаций и учреждений независимо от формы собственности информацию, связанную с вопросами подготовки к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов;

- заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений независимо от формы собственности по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов;

6. Председатель комиссии:

- руководит деятельностью комиссии;

- утверждает план работы комиссии;

- определяет порядок рассмотрения вопросов;

- вносит предложения об изменении состава комиссии;

- контролирует выполнение принятых решений.

7. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов  голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии.

Начальник общего отдела                                                           Л.А. Алехина

Приложение 3

к постановлению администрации городского     округа город Михайловка   от  28 мая 2015 г  № 1521

Комплексный план

финансирования мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период

2015/2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, т.р. | Распределение затрат по источникам финансирования, т.р. т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет городского округа | Областной бюджет | Внебюджетные средства |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах (таблица 1) | 215 | 215 | - | - |
| 2. | Мероприятия по текущему ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (таблица 2) | 8259 | - | - | 8259 |
| 3. | Мероприятия по подготовке объектов теплового хозяйства (таблица 3) | 9531 | - | - | 9531 |
| 4. | Мероприятия по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства (таблица 4) | 6622 | - | - | 6622 |
| 5. | Мероприятия по подготовке объектов образования (таблица 5) | 1895 | 1895 | - | - |
| 6. | Мероприятия по подготовке объектов культуры (таблица 6) | 378 | 309 | - | 69 |
| 7. | Мероприятия по подготовке объектов спорта и молодежной политики и (таблица 7) | 1959 | 1804 | - | 155 |
| 8. | Мероприятия по подготовке объектов управления (таблица 8) | 220 | 220 | - | - |
| 9. | Мероприятия по подготовке объектов здравоохранения (таблица 9) | 1456 | - | 587 | 869 |
| ИТОГО: | 30535 | 4443 | 587 | 25505 |

Начальник общего отдела                                                           Л.А. Алехина

Таблица 1

к комплексному плану

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

| № п/п | Мероприятия | Затраты, т.р. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах | 215,0 |
| Всего | 215,0 (бюджет городского округа) |

Таблица 2

к комплексному плану

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке общего имущества (текущий ремонт) жилых многоквартирных домов городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов.

| № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Количество | Затраты на выполнение работ, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты жилищного фонда, находящиеся в управлении ООО "УК "Жилищное хозяйство" Количество МКД, подлежащих подготовке к работе в ОЗП – 145 единиц |
| 1 | Замена и ремонт трубопроводов систем теплоснабжения | п.м. | 330 | 18 |
| 2 | Замена и ремонт трубопроводов систем водоснабжения | п.м. | 460 | 42 |
| 3 | Замена и ремонт трубопроводов систем водоотведения | п.м. | 260 | 28 |
| 4 | Текущий ремонт кровель | кв.м. | 2500 | 703 |
| 5 | Замена остекления окон | кв.м. | 63 | 28 |
| 6 | Ремонт и утепление дверей | кв.м. | 86 | 57 |
| 7 | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения | домов | 145 | 390 |
| Всего ООО по "УК "Жилищное хозяйство" | 1266 (собственные средства -внебюджетные) |
| Объекты жилищного фонда, находящиеся в управлении ООО "УК "Сантехсервис" Количество МКД, подлежащих подготовке к работе в ОЗП - 156 единиц. |
| 1. | Замена и ремонт трубопроводов систем теплоснабжения | п.м. | 509 | 320 |
| 2. | Замена и ремонт трубопроводов систем водоснабжения | п.м. | 156 | 476 |
| 3. | Замена и ремонт трубопроводов систем водоотведения | п.м. | 565 | 423 |
| 4. | Текущий ремонт кровель | кв.м | 4000 | 2684 |
| 5. | Замена остекления окон | кв.м | 265 | 145 |
| 6. | Ремонт и утепление дверей | кв.м | 26 | 77 |
| 7. | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения | домов | 144 | 2686 |
| Всего по ООО "УК "Сантехсервис" | 6811 (собственные средства -внебюджетные) |
| Объекты жилищного фонда, находящиеся в управлении МУП "Жилищное хозяйство" Количество МКД, подлежащих подготовке к работе в ОЗП – 2 единицы |
| 1. | Замена и ремонт трубопроводов систем теплоснабжения | п.м. | 5 | 3 |
| 2. | Текущий ремонт кровель | кв.м | 14 | 3 |
| 3. | Замена остекления окон | кв.м | 5,5 | 4 |
| 4. | Ремонт и утепление дверей | кв.м | 14 | 2 |
| 5. | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения | домов | 2 | 30 |
| Всего по МУП "Жилищное хозяйство" | 42 (собственные средства -внебюджет) |
| Самостоятельные ТСЖ - 8 единиц Подготовка по индивидуальным планам | 60 (собственные средства -внебюджет) |
| Самостоятельные ЖСК - 7 единиц Подготовка по индивидуальным планам | 70 (собственные средства -внебюджет) |
| МКД в непосредственном управлении - 2 единицы Подготовка по индивидуальным планам | 10 (собственные средства -внебюджет) |
| Всего по жилищному фонду (количество МКД) - 321 ед. | 8259 (внебюджетные средства) |

Таблица 3

к комплексному плану

Мероприятия по подготовке объектов теплового хозяйства

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов

| № пп | Наименование объектов | Ед. изм. | Кол-во | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по ООО "Михайловское тепловое хозяйство" |
|  | Тепловые сети от ТЭЦ |
| 1 | Восстановительные работы после опрессовки |  |  | 1 773,33 |
| 2 | Кап. ремонт ТК-3 с заменой задвижек Ø500мм | шт. | 4 | 1 500,00 |
| 3 | Кап. ремонт участка теплотрассы Ду325 мм по ул. Коммуны от тк №37 | м | 229,6 | 1 535,60 |
| 4 | Кап. ремонт магистральной теплотрассы Ду 500 мм от ТК-3 | м | 60 | 811,86 |
|  | Итого сети от ТЭЦ: | м | 289,6 | 5 620,79 |
|  | Котельные: |
| 1 | Кап. ремонт т/трассы (ввод) Ду 57мм по ул.Вокзальная, 2 | м | 120 | 238,93 |
| 2 | Кап. ремонт т/трассы (ввод) Ду 57мм по ул.Волжская, 2 | м | 31,5 | 74,80 |
| 3 | Кап. ремонт т/трассы (ввод) Ду 57 мм по ул.Волжская, 1 | м | 31,5 | 74,80 |
| 4 | Кап. ремонт т/трассы (ввод) Ду 57мм по ул.Ленина, 187 | м | 20 | 47,49 |
| 5 | Кап. ремонт т/трассы (ввод) Ду 57 мм по ул.Ленина, 177 | м | 22,8 | 50,67 |
| 6 | Кап. ремонт изоляции т/трассы котельной ул.Некрасова, дом№2/1 |  |  | 50,33 |
|  | Итого по котельным: |  |  | 949,12 |
|  | Итого по ООО "Михайловское тепловое хозяйство": | 6570 внебюджетные средства (средства предприятия) |
| Мероприятия по ОАО "Михайловская ТЭЦ" |
| 1 | Капитальный ремонт питательных линий котлоагрегатов ф. Тампелла № 4 и № 2 | шт | 2 | 500 |
| 2 | Капитальный ремонт Н-катионовых фильтров № 4 и № 2 | шт | 1 | 350 |
| 3 | Капитальный ремонт эл. двигателя насоса ЭПН № 1 | шт | 1 | 60 |
| 4 | Капитальный ремонт эл. двигателя насоса ЭПН № 5 | шт | 1 | 60 |
| 5 | Капитальный ремонт эл. двигателя насоса ЛСН № 3 | шт | 1 | 60 |
| 6 | Капитальный ремонт освещения камер ТС-1,2,3 | шт | 1 | 110 |
| 7 | Капитальный ремонт системы регулирования температуры исходной воды | шт | 1 | 120 |
| 8 | Капитальный ремонт системы измерения давления и разряжения котлоагрегатов № 1,2,3,4,5 | шт | 1 | 250 |
|  | Итого по ОАО "Михайловская ТЭЦ": | 1510 внебюджетные средства (средства предприятия) |
| Мероприятия по МУП "Михайловский райкомхоз" |
| 1 | Замена и ремонт котлов | шт. | 2 | 284,800 |
| 2 | Замена насосов циркуляционных | шт. | 4 | 86,500 |
| 3 | Ремонт трубопроводов пара и воды | км | 0,09 | 6,432 |
| 4 | Трубопроводная арматура | шт. | 131 | 85,724 |
| 5 | Обратные клапаны | шт. | 10 | 1,200 |
| 6 | Излляция наружных теплосетей | шт. | 27 | 5,000 |
| 7 | Замена баков емкостей | шт. | 9 | 285,843 |
| 8 | Тепломеханическое оборудование - арматура | шт. | 6 | 123,078 |
| 9 | Электрооборудование котельных и тепловых сетей | шт. | 29 | 47,512 |
| 10 | Ремонт зданий котельных | шт. | 29 | 524,420 |
| Итого по МУП "Михайловский райкомхоз" | 1451 внебюджетные средства (средства предприятия) |
| Всего по объектам теплового хозяйства | 9531 (внебюджетные средства) |

Таблица 4

к комплексному плану

Мероприятия по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства

работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов

| № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение г. Михайловка |
| 1. | Замена участков уличных водопроводов | м.п. | 1050 | 982,5 |
| 2. | Замена задвижки Д-50 мм – 2 шт. на кран Д-50 мм -2 шт. в водопроводном колодце по ул. Нахимова и ул. Краснознаменская | шт. | 2 | 8,69 |
| 3. | Замена насоса ЭЦВ8-25-125на скважине № 9 | шт. | 1 | 66,991 |
| 4. | Монтаж и наладка клапана электромагнитного на насосной станции 2-го подъема в п. Подгорный | шт. | 1 | 109,145 |
| Всего | 1167,326 |
| Водоснабжение Безымянская сельская территория |
| 5 | Замена насосов | шт. | 1 | 31,3 |
| 6. | Замена участка водопровода | м.п. | 100 | 15,8 |
| Всего | 47,1 |
| Водоснабжение Карагичевская сельская территория |
| 7. | Замена насосов | шт. | 1 | 35,4 |
| 8. | Замена участка водопровода | м.п. | 800 | 181,6 |
| 9 | Электромонтажные работы по подключению частотного преобразователя в насосной станции в х. Карагичев |  |  | 16,580 |
| 10 | Установка частотного преобразователя на эл.двигатель N- 45 квт насоса ЭЦВ на скважине х. Карагичев | шт. | 1 | 199,817 |
| Всего | 433,397 |
| Водоснабжение Катасоновская сельская территория |
| 11. | Замена насосов | шт. | 1 | 29,1 |
| 12 | Замена участка водопровода | м.п. | 200 | 68,0 |
| 13 | Установка пьезометра и счетчика воды на скважине № 06654 в х. Зиновьев |  |  | 54,694 |
| Всего | 151,794 |
| Водоснабжение Раздорская сельская территория |
| 14. | Замена насосов | шт. | 2 | 67,8 |
| 15 | Замена участка водопровода | м.п. | 500 | 117,1 |
| 16 | Замена пусковой аппаратуры | комп. | 1 | 135,9 |
| Всего | 320,8 |
| Водоснабжение Раковская сельская территория |
| 17. | Замена насосов | шт. | 4 | 95,2 |
| 18. | Замена участка водопровода | м.п. | 800 | 225,8 |
| 19. | Замена пусковой аппаратуры | комп. | 1 | 259,3 |
| 20 | Монтаж и наладка щита автоматизации насосной станции в х. Раковка |  |  | 79,877 |
| Всего | 660,177 |
| Водоснабжение Совхозная сельская территория |
| 21. | Замена насосов | шт. | 1 | 18,7 |
| 22. | Замена участка водопровода | м.п. | 8000 | 946,9 |
| 23. | Ремонт колодцев | шт. | 8 | 90,0 |
|  | Всего | 1055,6 |
| Водоснабжение Троицкая сельская территория |
| 24. | Замена насосов | шт. | 2 | 28,2 |
| 25. | Замена участка водопровода | м.п. | 3000 | 1167,8 |
| 26. | Ремонт колодцев | шт. | 15 | 135,9 |
| 27 | Электромонтажные работы по подключению частотного преобразователя в насосной станции в х. Степаны |  |  | 20,134 |
| 28 | Установка частотного преобразователя на эл.двигатель N-45квт насоса ЭЦВ на скважине в х. Степаны | шт. | 1 | 222,778 |
|  | Всего |  |  | 1574,812 |
| Водоснабжение Отрадненская сельская территория |
| 29 | Установка пьезометра и счетчика воды Д-40 мм на скважине в х. Старореченском |  |  | 24,687 |
| 30 | Установка пьезометра и счетчика воды Д-40 мм на скважине № 01270 в п. Лазурный |  |  | 13,520 |
|  | Всего |  |  | 38,207 |
|  | Водоснабжение Сидорская сельская территория |  |
| 31 | Демонтаж, монтаж и наладка щита автоматизации насосной станции х, Сидоры |  |  | 44,812 |
| 32 | Установка частотного преобразователя на электродвигатель насоса ЭЦВ на скважине в х. Сидоры | шт. | 1 | 80,310 |
| 33 | Установка пьезометра и счетчика воды Д- 40 мм на скважине по ул. Октябрьская на пересечении ул. Набережная в х. Сидоры | шт. | 1 | 22,559 |
| 34 | Установка пьезометра и счетчика воды Д- 50 мм на скважине по ул. Школьная в х. Сидоры | шт. | 1 | 25,265 |
| 35 | Установка пьезометра и счетчика воды на Скважине № 03232 у водонапорной башни в х. Сидоры | шт. | 1 | 25,757 |
|  | Всего: | 198,703 |
| Водоотведение г. Михайловка |
| 36 | Перевод КНС на блочный вариант | шт. | 1 | 141,7 |
| 37. | Замена участка напорного коллектора | п.м. | 900 | 343,8 |
| 38. | Замена насосов | шт. | 4 | 89,7 |
| 39 | Реконструкция канализационного напорного коллектора от временной КНС до КОС из ПЭ труб Д-400 мм |  | врезка в рабочую сеть | 118,545 |
| 40 | Замена задвижки Д-200 мм на Временной КНС | шт. | 1 | 14,464 |
| 41 | Замена обратного клапана Д-150 мм в КНС № 8 | шт. | 2 | 15,669 |
| 42 | Замена частотного преобразователя на КНС № 6 |  |  | 181,152 |
| 43 | Монтаж корректора объема газа на газовый счетчик котельной КОС |  |  | 68,234 |
| Всего | 973,264 |
| Всего по объектам водопроводно-канализационного хозяйства | 6622 (внебюджетные средства-средства предприятия) |

Таблица 5

к комплексному плану

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов образования городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов.

| № п/п | Наименование объектов, работ | Состав, объем работ | Затраты на выполнение работ, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов образования, подлежащих подготовке к работе в ОЗП - 72 единицы |
| 1 | Проведение опрессовки системы отопления | Работы, проводимые в рамках договоров на техническое, аварийное обслуживание внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 402 |
| 2 | Укрепление трубопроводов и отопительных приборов |  |  |
| 3 | Проведение технического осмотра системы отопления и оборудования |  |  |
| 4 | Производство мониторинга работы систем отопления о предупреждении выхода из строя оборудования и в случаях снижения температур ниже +5% теплоносителя и слив воды из системы отопления |  |  |
| 5 | Осмотр и очистка грязевиков , регулирующих кранов, вентилей и задвижек |  |  |
| 6 | Расконсервация системы отопления( снятие заглушек с водных задвижек, заполнение систем отопления) |  |  |
| 7 | Устранение незначительных неисправностей в системе отопления (ликвидация непрогревов, воздушных пробок, регулировка систем отопления) |  |  |
| 8 | Текущий ремонт кровель МКОУ "СОШ № 1" МКОУ "СОШ № 5" МКОУ "Секачевская ООШ" | 2500 м² | 1493 |
| Всего по объектам образования | 1895 (средства бюджета городского округа) |

Таблица 6

к комплексному плану

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов культуры городского округа

город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016годов.

| № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Количество | Затраты на выполнение работ, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов культуры, подлежащих подготовке к работе в ОЗП - 6 единиц |
| 1 | Текущий ремонт кровель (МБОУ "ДОД "ДШИ № 1) | кв.м | 10 | 3 |
| 1 | Ремонт, утепление дверей МБУК "Выставочный зал", | кв.м | 22 | 182,0 |
| 2 | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения: (МБУК "Михайловский краеведческий музей", МБУ "Городской дворец культуры" МБОУ "ДОД "ДШИ № 1 МБОУ "ДОД "ДШИ № 2) | зданий | 4 | 98,56 |
| 3 | Замена остекления окон МБУК "Выставочный зал", | кв.м | 16,6 | 43,5 |
| 4 | Ремонт систем электроснабжения зданий | кв.м. |  | 50,0 |
| Всего по объектам культуры | 378 (в том числе: бюджет городского округа 309 внебюджетные средства 69) |

Таблица 7

к комплексному плану

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов спорта и молодежной политики городского округа

город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016годов.

| № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Количество | Затраты на выполнение работ, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов спорта и молодежной политики, подлежащих подготовке к работе в ОЗП - 3 единицы |
| 1 | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения: МКУ "Социально-досуговый центр для подростков и молодежи" АУ "Центр физической культуры и спортивной подготовки" МКУ ДО "ДЮСШ-2" | зданий зданий зданий | 1 2 1 | 30 40 30 |
| 2 | Текущий ремонт кровель: АУ "Центр физической культуры и спортивной подготовки" МКУ ДО "ДЮСШ-2" | м² м² | 20 290,7 | 5 350 |
| 3 | Замена остекления окон: АУ "Центр физической культуры и спортивной подготовки" | м² | 18 | 80 |
| 4 | Ремонт и утепление дверей: АУ "Центр физической культуры и спортивной подготовки" | м² | 6 | 30 |
| 5 | Капитальный ремонт зданий и помещений: МБУ Детский оздоровительный лагерь" Ленинец" | зданий | 10 | 1069 |
| 6 | Текущий ремонт зданий и помещений: МБУ Детский оздоровительный лагерь" Ленинец" | зданий | 5 | 325 |
| Всего по объектам спорта и молодежной политики | 1959 (в том числе: бюджет городского округа 1804 внебюджетные средства 155) |

Таблица 8

к комплексному плану

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов управления городского округа

город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016годов.

| № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Количество | Затраты на выполнение работ, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов управления, подлежащих подготовке к работе в ОЗП - 1 единица МКУ "Технический центр" |
| 1 | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения здания администрации ул. Обороны, 42а | зданий | 1 | 40 |
|  | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения здания администрации ул. Мира,65 | зданий | 1 | 30 |
|  | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения зданий отделов сельских территорий | зданий | 10 | 100 |
|  | Проверка системы дымоудаления отопительных котлов зданий отделов сельских территорий | систем | 10 | 50 |
| Всего по объектам управления (1 ед.) | 220 (бюджет городского округа) |

Таблица 9

к комплексному плану

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов здравоохранения  городского округа

город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2015 годов.

| № п/п | Наименование объектов, работ | Ед. изм. | Количество | Затраты на выполнение работ, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов здравоохранения, подлежащих подготовке к работе в ОЗП - 16 единиц |
| ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» |
| 1. | Замена и ремонт трубопроводов систем теплоснабжения | п.м. | 24 | 28 |
| 2. | Замена и ремонт трубопроводов систем водоснабжения | п.м. | 170 | 57 |
| 3. | Замена и ремонт трубопроводов систем водоотведения | п.м. | - | - |
| 4. | Текущий ремонт кровель | кв.м | 700 | 574 |
| 5. | Замена остекления окон | шт. | 10 | 200 |
| 6. | Ремонт и утепление дверей | кв.м | 8 | 10 |
| 7. | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения | зданий | 2 | 200 |
| ВСЕГО по ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» | 1069 ( в т.ч. обл. бюджет 200, внебюджетные средства 869) |
| ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» |
| 1 | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения | зданий | 2 | 40 |
| 2 | Работы, проводимые ООО УК "Сантехсервис" в рамках договоров на техническое, аварийное обслуживание внутренних инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  | 60 |
| ВСЕГО по ГБУЗ «Михайловская городская детская больница» | 100 (областной бюджет) |
| ГБУЗ «Роддом» г. Михайловки |
| 1 | Замена и ремонт трубопроводов систем теплоснабжения | п.м. | 10 | 25 |
| 2 | Замена и ремонт трубопроводов систем водоснабжения | п.м. | 25 | 42 |
| 3 | Промывка и опрессовка систем 3теплоснабжения | зданий | 2 | 50 |
|  | Всего по ГБУЗ «Роддом» г.Михайловки | 117 (областной бюджет) |
| ГБУЗ “Волгоградский областной клинический диагностический центр №1” г. Михайловка |
| 1. | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения | зданий | 1 | 60 |
|  | Всего по ГБУЗ “ВОКДЦ" | 60 (областной бюджет) |
| Группа учреждений: ГКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Михайловский детский дом" Михайловский филиал ГБУЗ "Волгоградский областной клиничес- кий кожно-венерологический диспансер" ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника" ГБУЗ "Михайловская станция скорой медицинской помощи" Филиал № 3 ГКУЗ "Волгоградский областной центр крови" Михайловский филиал ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации" Михайловский филиал ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж" ГКУЗ "Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1", г. Михайловка ГКУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница № 3" Филиал ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Михайловке, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском районах" Михайловское межрайонное патологоанатомическое бюро ГКУЗ "Волгоградское областное патологоанатомическое бюро" Михайловское отделение ГКУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" |
| 1. | Промывка и опрессовка систем теплоснабжения | зданий | 8 | 110 |
|  | Всего по группе | 110 (областной бюджет) |
| Всего по объектам здравоохранения | 1484 (в т.ч. обл. бюджет 587 внебюджетные средства 869) |

Приложение 4

к постановлению администрации городского     округа город Михайловка   от  28 мая 2015 г  № 1521

ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Задание по подготовке | 01.07.2015 20% | 01.08.2015 40% | 01.09.2015 70% | 01.10.2015 95% | 15.10..2015 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд | тыс. м² | 627,3 | 126 | 251 | 440 | 627,3 | 627,3 |
|  |  | шт. | 321 | 65 | 129 | 225 | 321 | 321 |
| 3. | Котельные | ед. | 60 | 12 | 24 | 42 | 60 | 60 |
| 4. | Тепловые сети | км | 71,4 | 15 | 30 | 50 | 68 | 71,4 |
| 5. | Центральные тепловые пункты | ед. | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Водозаборы | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Насосные станции водопровода | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8. | Водопроводные очистные сооружения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Водопроводные сети | км | 490 | 485 | 486 | 487 | 488 | 490 |
| 10. | Канализационные насосные станции | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11. | Канализационные очистные сооружения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Канализационные сети | км | 96,6 | 96,0 | 96,1 | 96,2 | 96,4 | 96,6 |
| 13. | Электрические сети | км | 2291 | 1000 | 1400 | 1800 | 2291 | 2291 |
| 14. | Трансформаторные подстанции | ед. | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 15. | Специальные машины для механизированной уборки | ед. | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 16. | Улично-дорожная сеть | тыс. м² | 30,0 | 2,0 | 8,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| 17. | Подготовка мостовых сооружений | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 18. | Газопроводы | км | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| 19. | Создание нормативного запаса жидкого топлива | тонн | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Формирование нормативного запаса материально-технических ресурсов | млн. руб. | 3,0 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| 21. | Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемых для подготовки к ОЗП 2015/2016 г.г. | млн. руб. | 30,6 | 6,2 | 12,5 | 22,0 | 30,0 | 30,6 |
| 22. | Получение актов готовности котельных к ОЗП 2014/2015 г.г. | шт. | 60 | - | - | - | 50 | 60 |
| 23. | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | шт. | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 24. | Получение ОМС паспортов готовности | шт. | 1 | - | - | - | 1 | 1 |

Начальник общего отдела                                                           Л.А. Алехина

Приложение 5

к постановлению администрации городского     округа город Михайловка   от  28 мая 2015 г  № 1521

ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы на территории городского округа город Михайловка к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов

| № п/п | Объекты социального значения | Всего | Динамика подготовки (единиц), % готовности на контрольную дату 2015 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01 июля 20 % | на 01 августа 40% | на 01 сентября 70% | на 01 октября 100% |
| 1. | Объекты образования | 72 | 15 | 30 | 51 | 72 |
| 2. | Объекты культуры | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3. | Объекты спорта и молодежной политики | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Объекты управления | 11 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| 5. | Объекты здравоохранения | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 5. | ВСЕГО | 111 | 24 | 50 | 82 | 111 |

Начальник общего отдела                                                           Л.А. Алехина

Приложение 6

к постановлению администрации городского

округа город Михайловка   от 28 мая 2015 г  № 1521

Перечень объектов городского округа город Михайловка, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов и получению паспорта готовности

1

| № п/п | Наименование объектов | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в т.ч. - ОАО "Михайловская ТЭЦ" - ООО "Михайловское тепловое хозяйство - МУП "Михайловский райкомхоз" | 3 1 1 1 | 15.08.2015 01.10.2015 | В соответствии с Приложением |
| 3 | Бюджетные организации, в т.ч.: - учреждения образования - учреждения культуры - учреждения молодежной политики и спорта - управления -учреждения здравоохранения | 100 72 8 4 1 16 | 15.08.2015 15.09.2015 | В соответствии с Приложением |
| 4 | Объекты жилищного фонда, в т.ч. - в управлении ООО "Управляющая компания "Сантехсервис" - в управлении ООО "Управляющая компания "Жилищное хозяйство" -в управлении МУП "Жилищное хозяйство" - самостоятельные ТСЖ - жилищные кооперативы (ЖК) в непосредственном управлении | 321 156 145 2 7 9 2 | 15.08.2015 15.09.2015 | В соответствии с Приложением |

Начальник общего отдела                                                           Л.А. Алехина